AI 辅助设计全流程工作流

适用业务：主创草图 → 初步CAD图 / 初步设计模型 / 设计分析图 / 初步汇报文本 / 方案深化

AI 工具：EVAI 建筑大师（主）+ 小库 AI 云/建筑学长（辅）+ 建研院 AI 识图（兜底）

一、前期对接阶段（0–6 小时）

- 需求收集

  - 接收境外主创：手绘草图 / 照片 / PDF / 白板图 / 参考风格

  - 明确项目：国家 / 地区（美 / 欧 / 澳 / 中东）、风格、比例、图层标准

  - 明确交付物：CAD 图纸 / 初步设计模型 / 分析图 / PPT 页数 / 交付时间

- AI 预处理

  - 上传草图到 EVAI / 小库 AI，做清晰度增强、线条提取、角度矫正

  - AI 自动识别：墙体、房间、门窗、楼梯、轴线、尺寸关键信息

- 输出 1 张初稿小样

  - 5–10 分钟 AI 生成，发给客户确认方向

  - 确认：布局、风格、比例、图层标准

- 下达内部生产单

  - 设计师：标准、语言（英文）、字体、图例、修改轮次、截止时间

二、AI 自动化生产阶段（核心流程）

第 1 步：草图 → AI 识别 → CAD图

- 导入草图到： EVAI / 小库 AI/建筑学长

- AI 自动生成：墙体、房间分隔、门窗位置、楼梯、轴线框架

- AI 自动匹配：欧美标准图层（可预设模板）

- AI 自动标注：英文房间名、轴线、尺寸、面积

- 人工精修：墙体闭合、门窗对位、比例规范、文字对齐

- 输出：DWG + PDF（双文件）

第 2 步：CAD → AI 矢量模型 / 体块模型

- 将 CAD 导入 EVAI / 小库 AI

- AI 一键生成：SU / Rhino/Revit 矢量体块模型

- AI 自动生成：场地关系、标高、体块进退关系、简单肌理

- 人工优化：形态、比例、透视角度、材质区分

- 输出：SKP / 3DM / DXF / PNG 高清图

第 3 步：AI 自动生成分析图

- 把平面 / 模型导入 EVAI

- 选择境外事务所风格：极简风 / 竞赛风 / 白模风 / 渐变风

- AI 批量生成：

  - 功能分区分析

  - 流线分析（人流 / 消防 / 服务）

  - 景观 / 朝向 / 日照 / 通风

  - 空间结构 / 尺度分析

  - 总图推演

- 人工统一：配色、线条粗细、版式、英文标注

- 输出：AI 矢量图 + PNG 高清图

第 4 步：AI 汇报文本 / PPT 自动排版

- 导入所有图纸：平立剖 + 模型 + 分析图

- AI 自动生成：版式、封面、目录、图表、图文排版

- 自动填充：项目名称、图纸名称、英文说明

- 人工统一：字体、行距、颜色、逻辑顺序

- 输出：PPT / PDF / INDD 素材包

三、内部质控阶段（必做，避免返工）

- AI 二次自检

  - EVAI 自动检查：图层、线型、文字、比例、闭合错误

- 标准合规检查

  - 英文标注

  - 欧美图层模板

  - 线宽 / 图例 / 字体统一

- 交付物打包检查

  - DWG / PDF / SKP / PNG / PPT 齐全

  - 命名规范：ProjectName_FloorPlan_V1.0

- 内部审校

  - 中级设计师校核

  - 高级设计师终审

四、交付与反馈阶段

- 首次交付

  - 交付：初稿 PDF + 源文件包

  - 境外主创审核

- AI 快速修改（2 轮免费）

  - 接收修改意见：截图 / 批注 / 文字

  - 导入 AI → 批量修改、局部调整

  - 10–30 分钟内返回修改版

- 终版确认

  - 客户确认无误

  - 交付最终版全套文件

- 变更管理

  - 重大布局调整：按小时计费

  - AI 记录修改历史，避免重复劳动